О внесении изменений в распоряжение

администрации поселения Краснопахорское

от 29.01.2018 № 24

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. №5/72 «О  программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов поселения Краснопахорское от 23.11.2017 №1/74, от 18/.01.2018 №1/77):

1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения Краснопахорское от 29.01.2018 № 24  «Об утверждении плана реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства  в поселении Краснопахорское» изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское по направлению К.В. Вагина, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.

Глава администрации                                                               Н.А. Парфенова

Разослано: Дело – 1экз; ООВ и ДП – 1экз; ОСР – 1 экз, Орлова И.Г. – 1 экз, Вагин К.В. – 1экз.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Распоряжению администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | поселения Краснопахорское |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от "____" ___________ № _______________ |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Краснопахорское в городе Москве в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Общая площадь ОДХ (кв.м.) |  | Площадь ремонта (кв.м.) |  | План по программе, тыс.руб. | В том числе средства муниципального образования, тыс.руб. | Средства за счет субсидий из бюджета города Москвы, тыс.руб. |  | Срок реализации |  |
| 1 | Содержание ОДХ | 358982,62 |  |  |  | 32669,3 | 1606,7 | 31062,6 |  | 01.01.18-31.12.18 |  |
| 2 | Противогололедные материалы, моющее средство |  |  |  |  | 9554,3 | 9554,3 |  |  | 01.01.18-31.12.18 |  |
| 3 | с. Красная Пахра | 5184,3 |  | 5184,3 |  | 6739,6 | 6739,6 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 4 | с. Красная Пахра, ул. Приовражная | 806 |  | 200 |  | 260,0 | 260,0 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 5 | д. Красная Пахра, дорога от колодца до р. Пахра | 891,1 |  | 891,1 |  | 1644,2 | 1644,2 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 6 | д. Красная Пахра, ул. Вербная | 607,6 |  | 607,6 |  | 789,9 | 789,9 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 7 | д. Красная Пахра - ул. Северный проезд | 772 |  | 772 |  | 1003,6 | 1003,6 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 8 | д. Красная Пахра, дорога от старого Калужского ш.-до пруда | 506,9 |  | 507 |  | 659,1 | 659,1 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 9 | д. Красная Пахра, от ул. Азовская до стройцирка | 1179,7 |  | 1179,7 |  | 1533,7 | 1533,7 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 10 | д. Варварино | 944,4 |  | 944,4 |  | 1227,8 | 1227,8 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 11 | д. Варварино, 1-й, 2-й проезды | 845,2 |  | 845,2 |  | 1099,2 | 1099,2 |  |  | 16.04.18-01.10.18 |  |
| 12 | д. Варварино, дорога от ул.по д. Варварино, до поля | 977,8 |  | 977,8 |  | 1271,2 | 1271,2 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 13 | д. Варварино, ул. Цветочная | 1359,6 |  | 1359,6 |  | 1767,5 | 1767,5 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 14 | д. Варварино, проезд от ул. По д. Варварино до д. №34 | 366,1 |  | 366,1 |  | 476,0 | 476,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 15 | д. Варварино, дорога от ул. Цветочная - вдоль посадки | 786,8 |  | 786,8 |  | 1023,0 | 1023,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 16 | д. Варварино, от а/д д. Варварино - до 3-го Садового проезда | 2232,2 |  | 2232,2 |  | 2902,0 | 2902,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 17 | д. Варварино, проезд от Садового пер. до д.№15 | 1427 |  | 1427 |  | 1855,1 | 1855,1 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 18 | д. Романцево, подъезд от ТП- через плотину до д.35 | 1793,9 |  | 1793,9 |  | 2332,1 | 2332,1 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 19 | д. Юрово | 2659,5 |  | 2655,5 |  | 3452,2 | 3452,2 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 20 | Строительный контроль за производством работ по ремонту ОДХ |  |  |  |  | 1080,2 | 1080,2 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 21 | Технические средства организации дорожного движения |  |  |  |  | 1251,3 | 1251,3 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 22 | д. Шахово, ул. Полевая | 1779,2 |  | 1779,2 |  | 2313,0 | 2313,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 23 | д.Раево |  |  | 1860 |  | 2232,0 | 2232,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 24 | д. Раево, ул. Озерная | 1645 |  | 1644,9 |  | 1985,9 | 1985,9 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 25 | д. Софьино, от магазина к реке |  |  | 447,6 |  | 581,6 | 581,6 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 26 | д. Романцево, подъезд к КП "Романтика" |  |  | 709,4 |  | 921,9 | 921,9 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 27 | с. Красная Пахра, 3-ий проезд Мира |  |  | 1134,2 |  | 1531,7 | 1531,7 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 28 | с. Красная Пахра,подъезд к ж/д 6 |  |  | 668,30 |  | 666,0 | 666,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 29 | п. Минзаг, ул. Каштановая |  |  | 535,00 |  | 695,4 | 695,4 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 30 | п. Минзаг, ул. Заречная |  |  | 543,80 |  | 705,9 | 705,9 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 31 | д. Раево, ул. Дружбы | 1221 |  | 1153 |  | 1499,0 | 1499,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 32 | д. Софьино, ул. Солнечная | 219,7 |  | 219,7 |  | 285,7 | 285,7 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 33 | с. Красная Пахра, ул. Заводская | 2528,9 |  | 2162,0 |  | 3468,1 | 3468,1 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 34 | с. Красная Пахра, ул. Почтовая | 1460,0 |  | 1459,2 |  | 2767,5 | 2767,5 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 35 | Водоотведение в д. Варварино |  |  | 645,0 |  | 1361,8 | 1361,8 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 36 | д. Чирикова, а/д от КП «Стольный» до СНТ «Таксатор» | 4800,1 |  | 4800,0 |  | 6239,8 | 6239,8 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 37 | п. Минзаг, дорога от а/д А 101 «М-М-Р» - Минзаг до СНТ «Шурави» | 1168,8 |  | 1168,8 |  | 1519,2 | 1519,2 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 38 | д. Красная Пахра | 13082,6 |  | 5802,1 |  | 8369,9 | 8369,9 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 39 | д. Красная Пахра, ул. Нижняя | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 2573,3 | 2573,3 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 40 | д. Раево, ул. Красивая | 689,3 |  | 689,3 |  | 896,1 | 896,1 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 41 | Тротуар в с. Красное |  |  | 51,0 |  | 139,3 | 139,3 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 42 | д. Шахово | 3614,3 |  | 1770,0 |  | 2738,3 | 2738,3 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 43 | Ремонт моста д. Красная Пахра |  |  | 60,0 |  | 1209,2 | 1209,2 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 44 | Паспортизация ОДХ |  |  |  |  | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
| 45 | Тротуар от парка победы до д. Варварино |  |  | 1200,0 |  | 3319,1 | 3319,1 |  |  |  | 16.04.18-01.10.18 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 54732,7 |  | 127111,0 | 96048,4 | 31062,6 |  |  |  |